DOKUMEN USULAN

PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI SIBARUKI

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

2025

### Latar Belakang

Menindaklanjuti permohonan dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Sinjai, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Kominfo) Kabupaten Sinjai mengusulkan pembangunan Sistem Informasi **SIBARUKI** (*Sama-Samaki Bangun Perumahan dan Permukiman*). Sistem ini akan menjadi *single data portal* untuk memudahkan akses informasi, monitoring, dan pengambilan keputusan berbasis data di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

### Tujuan

- Menyediakan pusat data terpadu untuk informasi perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan.

- Memfasilitasi pelaporan dan pemantauan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), backlog perumahan, serta program dinas lainnya.

- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui fitur interaktif seperti peta digital dan unggahan foto kondisi rumah.

### Ruang Lingkup

- Fitur Utama

- Portal Data :

    - Informasi perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan.

    - Data RTLH, rumah layak huni, dan backlog perumahan.

    - Pembangunan jalan lingkungan dan program dinas terkait.

- Fitur Interaktif :

    - Peta digital untuk monitoring berbasis lokasi.

    - Unggahan foto kondisi rumah oleh masyarakat/petugas.

    - Dashboard analisis data untuk pengambilan keputusan.

- Manajemen Konten:

    - Admin panel untuk update informasi oleh dinas terkait.

    - Laporan otomatis (PDF/Excel).

- Teknologi

- Frontend:  Template: SB Admin 2 (Bootstrap-based) untuk antarmuka responsif dan modern, CSS/JS: Bootstrap 5, jQuery.

- Backend: Framework: CodeIgniter 3 (ringan, cepat, dan sesuai untuk aplikasi pemerintah). Bahasa Pemrograman: PHP.

- Database: MySQL.

- Version Control: Git (GitHub/GitLab) untuk kolaborasi dan pelacakan perubahan.

- Hosting: Server pemerintah daerah.

- Domain: sibaruki.sinjaikab.go.id (usulan).

### Tahapan Pelaksanaan

- Perencanaan (1 bulan):

    - Analisis kebutuhan dan penyusunan spesifikasi teknis.

    - Setup repository Git untuk manajemen kode.

- Pengembangan (3 bulan):

    - Desain UI/UX menggunakan SB Admin 2 dan Bootstrap.

    - Pengembangan backend dengan CodeIgniter 3.

    - Integrasi peta digital (contoh: Google Maps/Leaflet).

- Uji Coba (1 bulan):

    - Testing fungsionalitas dan perbaikan bug.

    - Pelatihan admin sistem.

- Peluncuran dan Evaluasi (1 bulan):

    - Deployment ke server produksi.

    - Sosialisasi kepada publik.

    - Monitoring pasca-peluncuran.

### Penutup

Dokumen ini merupakan usulan teknis dari Dinas Kominfo Kabupaten Sinjai untuk mewujudkan Sistem Informasi SIBARUKI sebagai bentuk dukungan terhadap inovasi pelayanan publik di bidang perumahan. Dengan menggunakan teknologi yang andal dan mudah dikelola, diharapkan sistem ini dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Sinjai, 10 Agustus 2025

Dibuat Oleh :

Muhammad Rusyaid, S.Kom., M.Si.

Pranata Komputer Ahli Muda